## Slide 1: Recooba – Gestión Inteligente de Garantías
Presentación Pre-Tesis
Renzo Gómez
INACAP - Ingeniería en Informática
30 de junio de 2025

## Slide 2: Agenda
1. Introducción
2. Objetivos del proyecto
3. Situación actual y problemática
4. Propuesta de solución: Recooba
5. Metodología de desarrollo
6. Avances técnicos
7. Evaluación de resultados
8. Lecciones aprendidas y mejoras
9. Próximos pasos
10. Conclusión

## Slide 3: Introducción
Recooba nace de la necesidad de gestionar digitalmente boletas, garantías y documentos importantes.
El objetivo es reducir la pérdida de comprobantes, automatizar recordatorios, y centralizar la información en una app móvil de fácil uso.

## Slide 4: Objetivos del Proyecto
Objetivo General:
- Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma para gestionar garantías con alertas calendarizadas.
Objetivos Específicos:
- Diseñar arquitectura eficiente.
- Implementar funcionalidades clave.
- Integrar almacenamiento con MariaDB.
- Validar funcionalmente el sistema.

## Slide 5: Situación Actual y Problemática
- Gestión manual de garantías: desorganización, pérdida de documentos.
- No hay apps populares que integren alertas, fotos y centralización.
- Afecta cumplimiento de garantías y organización personal.

## Slide 6: Propuesta de Solución: Recooba
App desarrollada con React Native + MariaDB.
Permite:
- Iniciar sesión
- Cargar información de productos
- Adjuntar foto de comprobantes
- Establecer alertas automáticas
- Ver historial de garantías

## Slide 7: Metodología y Plan de Trabajo
Metodología: Desarrollo iterativo incremental.
Fases: Concepción → Diseño → Implementación → Validación.
Herramientas utilizadas:
- Frontend: React Native
- Backend: Node.js + API REST
- Base de Datos: MariaDB
- Control de versiones: Git

## Slide 8: Avances Técnicos y Desarrollo
Sistema funcional:
- Login con validación en base de datos
- Carga de garantías
- Visualización de garantías activas
Entorno conectado y autenticación lista

## Slide 9: Evaluación del Proyecto
Duración estimada: 3 meses
Duración real: 4 meses
Desvíos:
- Problemas de compilación con Gradle
- Complejidad en integración base de datos
Recursos Humanos:
- Desarrollador: 1 (Renzo)
- Validadores: 2 testers funcionales

## Slide 10: Lecciones Aprendidas y Mejoras
Errores frecuentes:
- Subestimación del tiempo de setup
- Falta de pruebas tempranas
Aspectos destacables:
- Aprendizaje completo del stack
- Adaptabilidad ante fallos
Mejoras futuras:
- OCR, notificaciones push, respaldo en la nube

## Slide 11: Próximos Pasos
- Finalización y despliegue de versión estable
- Recopilar feedback real de usuarios
- Integrar almacenamiento en la nube
- Optimización de base de datos

## Slide 12: Conclusión
Recooba responde a una necesidad real:
tener control digital de garantías.
Sistema operativo, objetivos cumplidos, alta proyección.

## Slide 13: Cierre / Agradecimientos
Gracias por su atención.
¿Preguntas?